Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamenten las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | FASTPOS – Punto de Venta |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Menciona la(s) área(s) de desempeño de tu Plan de Estudio que abordaron tu Proyecto APT. |
| Competencias | Menciona las competencias de tu Plan de Estudio que abordaste en tu Proyecto APT. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Problema abordado: Pequeños comercios en Chile (como cafeterías, tiendas de barrio y ferias libres) carecen de sistemas de punto de venta (POS) simples, económicos y alineados con la normativa tributaria local (especialmente en el cálculo del IVA al 19% y la aplicación de descuentos). Muchos aún operan con libretas o planillas manuales, lo que genera errores en facturación, pérdida de inventario y dificultades en la toma de decisiones. Relevancia para la profesión: Este proyecto responde directamente a una necesidad real en el mercado local: desarrollar software accesible, legalmente correcto y técnicamente robusto para emprendedores y microempresas. Como futuros ingenieros en informática, es clave diseñar soluciones que no solo funcionen, sino que también cumplan con estándares legales y operativos del contexto nacional. Contexto: Chile, con enfoque en micro y pequeñas empresas (MIPYMEs) que no pueden costear sistemas POS comerciales. FASTPOS es una solución gratuita, web y de código abierto, accesible desde cualquier dispositivo con navegador. Aporte de valor: Precisión tributaria: cálculo correcto del IVA y descuentos según normativa chilena. Gestión eficiente: control de inventario en tiempo real y flujo de trabajo entre roles (mesero → caja). Tecnología accesible: sin servidor, bajo costo de mantenimiento y fácil de desplegar. |
| 2. Objetivos | Objetivo general Desarrollar un sistema de punto de venta (POS) web, funcional y legalmente válido, que permita a pequeños comercios gestionar ventas, inventario y usuarios de forma segura, eficiente y con cumplimiento tributario básico. Objetivos específicos - Implementar un sistema de autenticación con roles diferenciados (mesero, caja, admin). - Desarrollar un módulo de caja que calcule automáticamente subtotal, IVA (19%), descuentos y total, según normativa chilena. - Gestionar operaciones de inventario con atomicidad y posibilidad de reversión (rollback). - Asegurar la integridad de los datos mediante transacciones y write Batch en Firestore. - Proveer una interfaz amigable, reutilizable y centrada en el usuario. |
| 3. Metodología | Se aplicó la metodología Scrum con sprints semanales, daily scrums virtuales, backlog priorizado en Trello y revisiones al final de cada sprint. Fases ejecutadas: - Análisis y ajuste técnico: identificación de dificultades con el stack inicial (Express + SQL local). - Migración arquitectónica: planificación y migración a Firebase (Auth + Firestore). - Desarrollo incremental: entrega semanal de funcionalidades (login → autenticación por rol → caja → inventario). - Validación continua: pruebas manuales ejecutadas en cada sprint (CP-01 a CP-07). Pertinencia: Scrum fue la metodología ideal porque permite adaptarse rápidamente a cambios técnicos y retroalimentación docente, priorizando valor funcional sobre documentación extensa. Esto fue crucial al enfrentar dificultades iniciales con la base de datos local y al enfocar esfuerzos en la precisión de cálculos tributarios. |
| 4. Desarrollo | Etapas o actividades realizadas - Sprint 1: Migración del backend a Firebase, creación del repositorio en GitHub, actualización de prototipos en Figma. - Sprint 2: Implementación de autenticación con roles y protección de rutas en React. - Sprint 3: Desarrollo del módulo de caja y conexión con Firestore. - Sprint 4: Creación de la colección inventario y operaciones atómicas con write Batch. - Sprint 5: Validación final de cálculos (IVA, descuentos) y postergación del módulo de reportes. - Sprint 6–7: Integración de todos los módulos, corrección de bugs y redacción de la documentación final. Dificultades y facilitadores - Dificultades: - Inconsistencias con SQL local en entorno colaborativo. - Error inicial en la lógica de descuentos (aplicados después del IVA, contraviniendo la normativa chilena). - Facilitadores: - Dominio previo de React y Firebase. - Uso de herramientas colaborativas (GitHub, Figma, Trello). - Retroalimentación oportuna del docente. - Ajustes realizados - Migración a Firebase: para estabilizar el entorno de desarrollo. Planificación del Sprint 5: se postergó el módulo de reportes y se reforzó la estabilidad del núcleo del sistema. Ampliación del plan de pruebas: se validaron casos específicos de IVA, descuentos y atomicidad en inventario. Todos los ajustes fueron justificados técnicamente y validados con el docente. |
| 5. Evidencias | Las siguientes evidencias dan cuenta del desarrollo y resultados del proyecto: - Documentación: - Plan de pruebas v2 (CP-01 a CP-07 validados). - Documento de arquitectura técnica . - Programación: - Repositorio en GitHub: https://github.com/FernandaMonsalveLuco/fastpos-desktop - Módulos funcionales: autenticación, caja, pedidos, inventario. - Almacenamiento de datos: - Colecciones en Firestore: usuarios, productos, ventas, inventario. - Reglas de seguridad por rol implementadas. - Validación: - Todos los casos de prueba fueron ejecutados con éxito. - Flujo extremo a extremo validado: login → pedido → pago → inventario. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Reflexión sobre intereses profesionales Este proyecto reforzó mi interés en el desarrollo de software con impacto social y local. Me apasiona crear soluciones técnicas que resuelvan problemas reales de personas y pequeñas empresas en Chile, especialmente cuando esas soluciones deben cumplir con marcos legales y operativos específicos. Antes del proyecto, pensaba más en aplicaciones genéricas; ahora valoro profundamente el contexto regulatorio y cultural al diseñar software. Proyecciones laborales - Me gustaría profundizar en: - Arquitecturas sin servidor (serverless) y soluciones cloud para PYMEs. - Desarrollo de software centrado en normativas locales (tributarias, de protección de datos, etc.). - Experiencia de usuario en contextos de baja conectividad o dispositivos limitados. Profesionalmente, me veo trabajando en startups o consultoras tecnológicas que se enfocan en digitalizar el comercio local en América Latina, combinando ingeniería sólida con empatía por el usuario final. |