# BACKLOG PRIORIZADO DEL PRODUCTO

Proyecto APT – Fase 2

Asignatura: Capstone (PTY4614_002D)

Equipo: Fernanda Monsalve Luco - Matías Gutierrez

Fecha: 06 de noviembre de 2025

Metodología: Scrum (sprints semanales)

Introducción	3

Directorio de equipo	3

La priorización se realiza bajo la técnica MoSCoW:	3

Backlog priorizado	3

Notas de Planificación	7

Referencias	7

# Introducción

Este backlog recoge las funcionalidades, mejoras y tareas técnicas pendientes del sistema POS basado en React y Firebase. Se prioriza según el valor para el usuario, dependencias técnicas y la retroalimentación recibida en la Fase 2, especialmente en torno a la estabilidad del módulo de caja y la validación precisa de cálculos tributarios.

| ## Directorio de equipo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Nombre | Rol | Ubicación |
|  | MATIAS IGNACIO GUTIERREZ BUSTAMANTE FERNANDA . MONSALVE LUCO | DevOps | Lugar |
|  | FERNANDA . MONSALVE LUCO | PO | Lugar |
|  | MATIAS IGNACIO GUTIERREZ BUSTAMANTE | SM | Lugar |
|  | FERNANDA . MONSALVE LUCO MATIAS IGNACIO GUTIERREZ BUSTAMANTE | Stakeholders | Lugar |

# La priorización se realiza bajo la técnica MoSCoW:

- Must have: crítico para el MVP o cumplimiento de normativa (ej. IVA).

- Should have: importante, pero no bloqueante.

- Could have: deseable si hay tiempo.

- Won’t have (this sprint): postergado intencionalmente.

# Backlog priorizado

| ID | Historia de usuario | Prioridad (MoSCow) | Esfuerzo (puntos) | Criterios de aceptación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como cajero, quiero registrar una venta aplicando IVA (19%) y descuentos, para cumplir con la normativa tributaria y ofrecer promociones. | Must have | 5 | - El subtotal se calcula correctamente - Se aplica IVA del 19% sobre el subtotal - Se permite aplicar un % de descuento antes del IVA - El total final es coherente con los cálculos manuales | Finalizada |
| HU-02 | Como administrador, quiero gestionar productos (CRUD), para mantener el catálogo actualizado. | Must have | 3 | - Solo administradores pueden crear/editar/eliminar - Campos: nombre, precio, stock, categoría - Validación de campos obligatorios | Finalizada |
| HU-03 | Como sistema, debo actualizar el inventario atómicamente al registrar una venta, para evitar inconsistencias. | Must have | 8 | - Uso dewriteBatchen Firestore - Si falla la venta, no se descuenta stock - Se registra la operación en colecciónventas | Finalizada |
| HU-04 | Como cajero, quiero poder revertir una venta reciente, para corregir errores sin afectar el inventario. | Must have | 5 | - Al revertir, el stock se restaura - La venta se marca como “anulada” (no se elimina) - Solo se permite en las últimas 5 ventas del día | Finalizada |
| HU-05 | Como usuario, quiero iniciar sesión con mi cuenta de Firebase Auth y acceder solo a las funcionalidades de mi rol. | Must have | 3 | - Roles: “admin” y “cajero” - Redirección según rol - Protección de rutas sensibles | Finalizada |
| HU-06 | Como administrador, quiero ver un listado de ventas del día con totales, para control diario. | Should have | 3 | - Fecha filtrable - Muestra: ID venta, total, usuario, estado - No incluye edición | En desarrollo |
| HU-07 | Como sistema, quiero registrar cada operación de inventario (entrada/salida) para auditoría futura. | Should have | 5 | - Nueva colecciónmovimientos_inventario - Incluye: producto, cantidad, tipo (venta/devolución), fecha, usuario | En desarrollo |
| HU-08 | Como administrador, quiero generar un reporte básico de ventas semanales (PDF o CSV). | Could have | 8 | - Filtro por rango de fechas - Exportación funcional - Solo accesible para admin | Por iniciar |
| HU-09 | Como usuario, quiero una interfaz responsive y con alto contraste para trabajar en distintos dispositivos. | Should have | 2 | - Pruebas en móviles y tablets - Uso de librerías accesibles (ej. Material UI) | Finalizada |
| HU-10 | Como equipo, necesitamos reglas de seguridad en Firestore que protejan los datos por rol. | Must have | 3 | - Solo admin puede escribir en productos - Cajero solo puede leer productos y escribir en ventas | Finalizada |

# Notas de Planificación

- Sprint 5 (Semana 9–10): Enfocado en HU-06 y HU-07 (reportes básicos + auditoría de inventario), según ajuste validado con docente.

- Módulo de inventario avanzado (ajustes de stock manual, alertas de bajo stock) se posterga a Fase Final.

- Todas las historias Must have han sido validadas con casos de prueba CP01 a CP07.

# Referencias

- Guía de Gestión de Proyectos – Duoc UC (IL 2.2: Gestionar proyectos informáticos)

- Scrum Guide (2020)

- Documentación de Firebase Security Rules