## Slide 1: APT FASTPOS – Fase 2 Avance del desarrollo técnico y metodológico
Fernanda Monsalve - Matías Gutierrez
Capstone - DuocUc

## Slide 2: Resumen del avance
Documentación: Plan de pruebas v2, arquitectura técnica actualizada.
Programación: Módulo de caja funcional en React + autenticación por roles.
Gestión de datos: Conexión estable con Firestore, operaciones atómicas con write Batch.
Migración estratégica a Firebase permitió estabilidad colaborativa y cumplimiento normativo.
Avances clave en las tres dimensiones:

## Slide 3: Objetivos Fase 2
Se garantiza un desarrollo estable y colaborativo mediante la migración del backend a Firebase.
Asegurar que el IVA del 19% y los descuentos se apliquen correctamente.
Implementación de operaciones atómicas en el inventario usando write batch para evitar inconsistencias al registrar o revertir ventas.
Entregar un flujo funcional completo.

## Slide 4: Metodología Ágil (Scrum)
Sprints semanales con daily scrums virtuales.
Backlog gestionado en Trello ("To do", "In progress", "Done").
Replanificación ágil tras retroalimentación docente.
Enfoque Sprint 5: priorización del núcleo sobre funcionalidades secundarias.
Alineado con competencia IL 2.2: “Gestionar proyectos informáticos”.

## Slide 5: Cambios técnicos clave
Node.js + SQL local
Firebase (Firestore + Authentication)
Inconsistencias en entornos
Entorno colaborativo estable
Difícil sincronización
Sin servidor, escalable
Justificación: Mayor estabilidad, trazabilidad y compatibilidad con trabajo en equipo.
Ajuste estratégico: Migración tecnológica

## Slide 6: Validación técnica y legal
Cálculo correcto de IVA (19%).
Aplicación de descuentos antes del IVA (cumple normativa chilena).
Atomicidad en ventas e inventario (write Batch).
Resultados: 100% de casos de prueba superados.
Plan de pruebas (CP-01 a CP-07) ejecutado en Firebase Emulator:

## Slide 7: Evidencias de desarrollo
Código fuente y módulos funcionales (GitHub):
https://github.com/FernandaMonsalveLuco/fastpos-desktop
Autenticación con roles (mesero, caja, admin).
Interfaz de caja con cálculo automático.
Componentes reutilizables y Context API.
Modelo de datos en Firestore:
Colecciones: usuarios, productos, ventas, inventario.
Reglas de seguridad por rol.

## Slide 8: Monitoreo del plan de trabajo.
Actividad postergada:
Módulo de reportes (PDF/CSV) -> Fase final
Justificación: Priorizar estabilidad del núcleo.
Actividad reajustada:
Mejorar la logica y diseño de la vista de Mesero.
Justificación: El diseño de experiencia de usuario no pasó las pruebas de facilidad de uso.

## Slide 9: Factores clave
Facilitadores:
Dominio previo de React y Firebase.
Herramientas: GitHub, Trello, Figma.
Retroalimentación oportuna del docente.
Dificultades:
Stack inicial (Express + SQL local) generaba inconsistencias.
Error en lógica de cálculo (descuentos después del IVA).
Soluciones aplicadas:
Migración a Firebase.
Corrección de lógica + pruebas rigurosas.

## Slide 10: Últimas integraciones (Fase Final)
Desarrollo del módulo de reportes.
Desarrollo de la vista del Mesero.
Generación de reportes PDF/CSV desde colección ventas.
Documentación final y presentación.
Pruebas de usuario final y ajustes UX.
Meta: Entregar un sistema funcional, legalmente válido y técnicamente robusto.

## Slide 11: Gracias
¿Preguntas?