# BACKLOG PRIORIZADO DEL PRODUCTO

Proyecto APT – Fase 2

Asignatura: Capstone (PTY4614_002D)

Equipo: Fernanda Monsalve Luco - Matías Gutierrez

Fecha: 06 de noviembre de 2025

Metodología: Scrum (sprints semanales)

Introducción	3

Directorio de equipo	3

Este informe incluye:	3

La priorización se realiza bajo la técnica MoSCoW:	3

Backlog Priorizado	4

Resumen de Sprints	8

Conclusiones	9

Referencias	9

# Introducción

Este backlog priorizado refleja las funcionalidades, mejoras y tareas técnicas del sistema FASTPOS, organizadas según el valor entregado al cliente (comercio chileno) y al negocio (cumplimiento tributario, estabilidad operativa, usabilidad). La priorización sigue la técnica MoSCoW, y cada ítem incluye estimación de esfuerzo, sprint de ejecución, dependencias, riesgos y notas relevantes. El orden es descendente por prioridad y dependencia técnica.

| ## Directorio de equipo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Nombre | Rol | Ubicación |
|  | MATIAS IGNACIO GUTIERREZ BUSTAMANTE FERNANDA . MONSALVE LUCO | DevOps | Lugar |
|  | FERNANDA . MONSALVE LUCO | PO | Lugar |
|  | MATIAS IGNACIO GUTIERREZ BUSTAMANTE | SM | Lugar |
|  | FERNANDA . MONSALVE LUCO MATIAS IGNACIO GUTIERREZ BUSTAMANTE | Stakeholders | Lugar |

# Este informe incluye:

- Descripción clara de cada ítem

- Prioridad (MoSCoW: Must, Should, Could, Won’t)

- Esfuerzo estimado en puntos de historia

- Sprint planificado o completado

- Dependencias y riesgos

- Notas técnicas o de contexto

# La priorización se realiza bajo la técnica MoSCoW:

- Must have: Funcionalidades críticas para operar el POS y cumplir con la normativa tributaria.

- Should have: Importantes para calidad, seguridad o documentación, pero no bloqueantes.

- Could have: Deseables, postergadas para no afectar el núcleo del sistema.

- Won’t have (this sprint): postergado intencionalmente.

| ## Backlog Priorizado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Item | Descripción | Prioridad | Esfuerzo (pts) | Sprints | Dependencias | Riesgos | Notas |
| BP-01 | Autenticación con Firebase Auth y roles | Implementar login con email/contraseña y asignación de roles (mesero,caja,admin) mediantecustom claims. | Must | 3 | Sprint 2 | Firebase configurado | Error en asignación de roles → acceso no autorizado | Validada con docente y Trello |
| BP-02 | Protección de rutas por rol | Redirigir a dashboard específico según rol y bloquear acceso no autorizado. | Must | 2 | Sprint 2 | BP-01 | Rutas expuestas → fuga de información | UsandoAuthContext+ProtectedRoute |
| BP-03 | Migración a Firebase (Firestore + Auth) | Reemplazar backend Express/SQL local por Firebase para colaboración estable. | Must | 5 | Sprint 1 | Ninguna | Pérdida de datos durante migración | Justificada técnicamente y validada |
| BP-04 | Módulo de caja con cálculo tributario | Interfaz funcional que calcule: subtotal → descuento → IVA (19%) → total, cumpliendo normativa chilena. | Must | 5 | Sprint 3 | BP-01, BP-02 | Cálculo incorrecto → no conformidad legal | CP-01 a CP-04 validados |
| BP-05 | Conexión de caja a Firestore | Guardar pedidos en colecciónventascon estado “pendiente”, timestamp y usuario. | Must | 3 | Sprint 3 | BP-04 | Fallo parcial → datos inconsistentes | UsadowriteBatchdesde Sprint 4 |
| BP-06 | Gestión atómica de inventario | Actualizar stock al registrar o cancelar venta. Revertir si falla la operación. | Must | 4 | Sprint 4 | BP-05 | Stock negativo o inconsistente | Validado con CP-05 a CP-07 |
| BP-07 | Colección Inventario En Firestore | Registrar entradas/salidas de stock vinculadas a ventas. | Must | 2 | Sprint 4 | BP-06 | Reglas de seguridad mal configuradas | Reglas por rol implementadas |
| BP-08 | Interfaz para mesero – tomar pedidos | Seleccionar mesa y agregar productos desde catálogo filtrado. | Must | 3 | Sprint 6 | BP-01, BP-04 | UI poco intuitiva → errores operativos | Validada con flujo de usuario real |
| BP-09 | Corrección de bug: descuento antes del IVA | Asegurar que descuentos se apliquen sobre subtotal,antesdel IVA (normativa chilena). | Must | 1 | Sprint 5 | BP-04 | Incumplimiento legal | Corregido y reprobado en CP-02 |
| BP-10 | Reportes básicos (ventas del día, productos más vendidos) | Vista para admin con datos resumidos de ventas y productos. | Could | 8 | Sprint 5 → postergado | BP-05, BP-07 | Desvío de foco → retraso en núcleo | Postergadoa Fase Final |
| BP-11 | Integración de reCAPTCHA en login | Proteger formulario de login contra bots. | Should | 2 | Sprint 6 | BP-01 | Complejidad en pruebas locales | Implementado en Sprint 6 |
| BP-12 | Manual de Usuario | Guía para cajeros, meseros y admin con pasos por rol. | Should | 3 | Sprint 7 | Sistema estable | Desactualización si hay cambios | Finalizado y validado |
| BP-13 | Manual de Instalación/Configuración | Instrucciones para clonar, configurar Firebase y desplegar. | Should | 2 | Fase Final | Repositorio estable | Información sensible en GitHub | Pendiente – planificado para Sprint 10 |
| BP-14 | Equidad en commits y documentación final | Verificar contribuciones balanceadas y formatear informe final. | Must | 1 | Sprint 7 | Código finalizado | Desequilibrio en equipo → nota afectada | Validado en GitHub |

| ## Resumen de Sprints |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint | Tema principal | Items encargados |
| Sprint | Tema principal | Items encargados |
| Sprint 1 | Migración técnica | BP-03 |
| Sprint 2 | Autenticación y seguridad | BP-01, BP-02 |
| Sprint 3 | Caja y conexión a datos | BP-04, BP-05 |
| Sprint 4 | Inventario atómico | BP-06, BP-07 |
| Sprint 5 | Estabilidad y pruebas | BP-09, (BP-10 postergado) |
| Sprint 6 | Flujo completo + seguridad | BP-08, BP-11 |
| Sprint 7 | Documentación y entrega | BP-12, BP-14 |

# Conclusiones

- El 90% de los ítems “Must” se completaron en tiempo, validados con pruebas y retroalimentación docente.

- La postergación estratégica de BP-10 permitió reforzar la estabilidad del núcleo del sistema.

- No hay dependencias bloqueantes pendientes para la Fase Final.

- El backlog sigue siendo dinámico: BP-13 y nuevos reportes se integrarán en sprints futuros.

# Referencias

- Guía de Gestión de Proyectos – Duoc UC (IL 2.2: Gestionar proyectos informáticos)

- Scrum Guide (2020)

- Documentación de Firebase Security Rules