# INCREMENTO DEL PRODUCTO

Proyecto APT – FAST POS

Sprint: #1 a #7 (Resumen consolidado por fase)

Equipo: Fernanda Monsalve Luco - Matías Gutierrez

Fecha: 06 de noviembre de 2025

Metodología: Scrum (sprints semanales)

Descripción	4

Incrementos por Sprint	4

Sprint 1 – Semana 3	4

Objetivos cumplidos:	4

Incremento entregado:	4

Criterios verificados:	4

Sprint 2 – Semana 4	5

Objetivos cumplidos:	5

Incremento entregado:	5

Criterios verificados:	5

Sprint 3 – Semana 5	5

Objetivos cumplidos:	5

Incremento entregado:	6

Criterios verificados:	6

Sprint 4 – Semana 6	6

Objetivos cumplidos:	6

Incremento entregado:	6

Criterios verificados:	7

Sprint 5 – Semana 7	7

Objetivos cumplidos:	7

Incremento entregado:	7

Criterios verificados:	8

Sprint 6 – Semana 8	8

Objetivos cumplidos:	8

Incremento entregado:	8

Criterios verificados:	8

Sprint 7 – Semana 9	9

Objetivos cumplidos:	9

Incremento entregado:	9

Criterios verificados:	9

Estándares Cumplidos	9

Aprobación	11

Este incremento consolidado ha sido validado por:	11

# Descripción

El Incremento del Producto es una versión funcional y potencialmente entregable del sistema al finalizar cada sprint. En el marco del Proyecto APT FAST POS, cada incremento incluye las funcionalidades completadas en el sprint, validadas mediante pruebas y aprobadas por el Product Owner.

Este documento resume los incrementos otorgados desde el Sprint 1 hasta el Sprint 7, destacando características funcionales, evidencias técnicas y cumplimiento de criterios de aceptación.

# Incrementos por Sprint

## Sprint 1 – Semana 3

### Objetivos cumplidos:

- Migración del backend a Firebase (Auth + Firestore).

- Actualización de prototipos en Figma con nuevo flujo de autenticación.

- Creación del repositorio inicial en GitHub con estructura base.

### Incremento entregado:

- Aplicación React con login básico + conexión a Firebase Auth.

- Prototipos en Figma con flujos por rol (mesero, caja, admin).

- Estructura de proyecto en GitHub con /docs, /src, .gitignore, README.

### Criterios verificados:

- Proyecto Firebase vinculado y funcional.

- Login con email/contraseña.

- Enlaces de Figma accesibles con permisos de comentario.

- Aprobado por: Product Owner (Fernanda Monsalve Luco)

## Sprint 2 – Semana 4

### Objetivos cumplidos:

- Implementación de autenticación con roles (mesero, caja, admin) mediante custom claims.

- Protección de rutas en React (uso de AuthContext y Protected Route).

### Incremento entregado:

- Separación funcional por rol: redirección automática post-login.

- Rutas protegidas: solo admin accede a gestión de productos; mesero no ve caja.

- Manejo de errores en autenticación (credenciales inválidas, etc.).

### Criterios verificados:

- Pruebas manuales con al menos un usuario por rol.

- Reglas de seguridad en Firebase Auth y Firestore.

- Aprobado por: Product Owner

## Sprint 3 – Semana 5

### Objetivos cumplidos:

- Desarrollo de interfaz de caja (búsqueda, carrito, cálculo automático).

- Conexión de caja a Firestore (lectura de productos, escritura de pedidos).

### Incremento entregado:

- Interfaz de caja funcional en React:

  - Cálculo de subtotal, IVA (19%) y total.

  - Carrito interactivo con eliminación/modificación.

  - Integración con colección productos en Firestore.

- Pedidos guardados en colección ventas con estado “pendiente” y datos completos.

### Criterios verificados:

- CP-01 a CP-04 ejecutados y validados (IVA sobre subtotal, descuentos, múltiples productos).

- Uso de writeBatch para atomicidad (aunque consolidado en Sprint 4).

- Aprobado por: Product Owner

## Sprint 4 – Semana 6

### Objetivos cumplidos:

- Implementación de colección inventario en Firestore.

- Actualización automática de stock al registrar o cancelar pedidos.

- Ejecución de pruebas CP-05 a CP-07 (inventario y reversión).

### Incremento entregado:

- Modelo de datos con colecciones:

  - usuarios, productos, ventas, inventario.

  - Atomicidad garantizada con write Batch:

  - Al registrar venta → descuento de stock.

  - Al cancelar → restauración de stock (rollback).

- Reglas de seguridad: solo admin puede ajustar stock manualmente.

### Criterios verificados:

- CP-05 (actualización de inventario), CP-06 (uso de write Batch), CP-07 (reversión) con resultados exitosos.

- Sin inconsistencias de datos ni fallos parciales.

- Aprobado por: Product Owner

## Sprint 5 – Semana 7

### Objetivos cumplidos:

- Estabilización del módulo de caja.

- Validación final de cálculos tributarios (IVA y descuentos).

- Postergación del módulo de reportes (priorización docente).

### Incremento entregado:

- Sistema estable con flujo completo:

  - Login → selección de rol → caja/mesero → registro de venta → actualización de inventario.

- Cálculos validados con normativa chilena:

  - IVA (19%) sobre el subtotal.

  - Descuentos aplicados antes del IVA.

### Criterios verificados:

- Todos los CP-01 a CP-07 aprobados.

- Documentación actualizada: plan de pruebas v2, diseño, arquitectura.

- Aprobado por: Product Owner y docente (validación externa)

## Sprint 6 – Semana 8

### Objetivos cumplidos:

- Integración de todos los módulos (prueba de extremo a extremo).

- Corrección de bugs críticos (cálculos, pérdida de datos).

- Integración de reCAPTCHA en login.

### Incremento entregado:

- Aplicación lista para Fase Final:

  - Autenticación segura (con reCAPTCHA).

  - Flujo completo funcional y estable.

  - Manejo correcto de errores y excepciones.

### Criterios verificados:

- Pruebas de extremo a extremo ejecutadas con éxito.

- Bugs críticos resueltos y validados.

- Aprobado por: Product Owner

## Sprint 7 – Semana 9

### Objetivos cumplidos:

- Redacción y formato del informe de avance (Fase 2).

- Subida de evidencias a GitHub con nombres estandarizados.

- Verificación de equidad en commits y contribuciones.

### Incremento entregado:

- Entrega sumativa completa:

  - Informe de avance (es/ing).

  - Evidencias técnicas (plan_pruebas_v2.pdf, capturas, código).

  - Repositorio con historial equitativo y atribuido.

### Criterios verificados:

- Formato Duoc UC cumplido.

- Participación balanceada entre integrantes.

- Aprobado por: Product Owner

# Estándares Cumplidos

| Criterio | Cumplimiento |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | Todos los ítems de cada sprint son verificados y cumplidos. |
| Pruebas exitosas | Plan de pruebas ejecutado (CP-01 a CP-07); evidencias documentadas. |
| Calidad técnica | Nomenclatura clara, estructura modular, atomicidad con Write Batch. |
| Alineación con Scrum | Entrega continua de incrementos funcionales, sin acumulación final. |

# Aprobación

## Este incremento consolidado ha sido validado por:

- Product Owner: Fernanda Monsalve Luco

- Equipo de desarrollo: Fernanda Monsalve Luco y Matías Gutiérrez

- Stakeholder clave: Docente asignado (retroalimentación y aprobación implícita en ajustes)

- Estado: Aprobado – Listo para Fase Final.