Diapositiva 2: ¿Quién gana con FASTPOS?

- Problema

  - En muchos sistemas de punto de venta (POS) utilizados por PYMEs en Chile:

    - No incluyen dashboard con métricas clave:

    - Sin visibilidad de ventas diarias, ingresos promedio o tendencias por día de la semana.

    - No identifican los productos más vendidos ni pedidos pendientes.

  - Gestión de inventario débil o inexistente:

    - No controlan stock de ingredientes ni productos compuestos.

    - No previenen errores como ventas con stock insuficiente.

  - Falta de soporte para operación en restaurante:

    - No permiten asignar pedidos a mesas ni gestionar su estado.

    - No ofrecen CRUD para administrar mesas ni usuarios con roles diferenciados.

- Solución

  - Dashboard inteligente:

    - Muestra métricas clave en tiempo real: ventas del día, ingreso promedio, total por día de la semana y productos más vendidos.

  - Gestión integral de inventario:

    - Control preciso de stock de ingredientes y productos terminados, con operaciones atómicas que evitan inconsistencias.

  - Soporte para operación en restaurante:

    - CRUD para administrar mesas (crear, editar, eliminar).

    - Pedidos asociados directamente a mesas, con seguimiento de estado.

  - Gestión de usuarios con roles:

    - Meseros, cajeros y administradores acceden solo a las funciones pertinentes a su rol.

  - Cumplimiento tributario chileno:

    - Cálculo automático y exacto de IVA (19%) y descuentos aplicados antes del impuesto, según normativa del SII.

  - Diseñado para PYMEs locales:

    - Interfaz intuitiva, sin curva de aprendizaje, y optimizado para entornos con conectividad limitada (app de escritorio offline-first).

- Stakeholders beneficiados

  - Dueños de PYMEs (restaurantes, cafés, tiendas)

    - Reducción de estrés operativo, mayor control financiero y tiempo liberado para crecer su negocio.

  - Meseros y cajeros

    - Interfaz intuitiva, sin curva de aprendizaje, y flujos optimizados para su jornada laboral.

  - Servicio de Impuestos Internos (SII)

    - Cumplimiento automático y preciso de la normativa tributaria chilena (IVA 19%, descuentos antes del impuesto).

  - Clientes finales (comensales o compradores)

    - Experiencia más ágil y precisa en pedidos, sin errores por stock o cálculos incorrectos.

  - Desarrolladores y consultores locales

    - Solución replicable, documentada y basada en estándares, ideal para escalar en el ecosistema de comercio local.

Diapositiva 3: Requerimientos

- Funcionales (RF)

  - RF01: Registro de ventas con IVA 19% y descuentos aplicados antes del IVA (Normativa SII).

  - RF02: Gestión de inventario atómico (sin stock negativo).

  - RF03: Roles diferenciados (mesero cajero administrador).

- No funcionales (RNF)

  - RNF01: Usabilidad conforme a WCAG 2.1 AA.

  - RNF02: Seguridad mediante Firebase Auth + reglas de Firestore por rol.

  - RNF03: Rendimiento: carga de catálogo < 2s (validado con Lighthouse).

Diapositiva 4: Alcance del proyecto

| incluido | no incluido |
| --- | --- |
| • Autenticación segura con roles (Firebase Auth + custom claims) | • Integración con pasarelas de pago (Webpay, Transbank) |
| • Cálculo automático: subtotal descuento IVA 19% total | • App móvil nativa (iOS/Android) |
| • Gestión atómica de inventario (writeBatch) | • Reportes avanzados (gráficos, exportación PDF/Excel) |
| • Toma de pedidos por mesa envío a caja registro | • Gestión de proveedores o compras |
| • Reportes básicos (ventas del día, top productos) |  |
| • Aplicación de escritorio (Electron + React) + respaldo en Firestore |  |
| • Pruebas funcionalmente validadas (CP01 a CP07) |  |

Diapositiva 5: Arquitectura y justificación técnica

- Stack elegido

  - Frontend: React + Electron experiencia nativa, sin dependencia de navegador.

  - Backend: Firebase (Auth + Firestore) sin servidor, escalable y con respaldo en tiempo real.

  - Componentes reutilizables: `CheckoutForm`, `ProductSearch`, `CartProvider`.

- Razones técnicas

  - Ideal para entornos con baja conectividad (aplicación offlinefirst con sincronización).

  - Costos operativos mínimos: sin infraestructura gestionada.

- Seguridad reforzada:

  - Custom claims para roles.

  - Reglas de Firestore que eviten accesos no autorizados.

  - Validación en servidor: datos sensibles inmutables desde frontend.

- Robustez: pruebas de XSS con OWASP ZAP 0 vulnerabilidades detectadas.

Diapositiva 6: Metodología y gestión ágil

- Framework: Scrum con sprints semanales.

- Backlog visual: Trello (To Do / In Progress / Done).

- KPIs de equipo:

  - Velocidad promedio: 18 pts/sprint

  - Cycle Time: 2.3 días/ítem

  - Throughput: 7 ítems entregados/sprint

Diapositiva 7: Planificación por sprints

| Sprint | tema principal | items entregados |
| --- | --- | --- |
| 1 | Migración técnica | BP03 |
| 2 | Autenticación y seguridad | BP01, BP02 |
| 3 | Caja y conexión a datos | BP04, BP05 |
| 4 | Inventario atómico | BP06, BP07 |
| 5 | Estabilidad y pruebas | BP09 (BP10 postergado) |
| 6 | Flujo completo + seguridad | BP08, BP11 |
| 7 | Documentación y entrega | BP12, BP14 |

Diapositiva 8: Métricas de rendimiento del equipo

Diapositiva 9: Herramientas de seguimiento

- Trello: Tablero Scrum con columnas y etiquetas por tipo de ítem.

- Burndown Charts: Monitoreo diario del progreso por sprint.

- Rituales:

  - Daily Scrums virtuales (15 min).

  - Retrospectivas semanales (viernes).

Diapositiva 10: Burndown Chart – Sprint 5

Diapositiva 11: Diagrama de secuencia (UML)

Diapositiva 12: Diagrama de clases (UML)

Diapositiva 13: Diagrama de casos de uso

- Actores: Mesero, Cajero, Administrador.

- Casos:

  - Registrar venta

  - Aplicar descuento

  - Consultar inventario

  - Generar reporte básico

  - Gestionar roles

Diapositiva 14: Gestión del alcance y cambios

| fase | Alcance planificado | Alcance implementado | Cambio y justificaci´´on |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reportes avanzados + App móvil | Reportes básicos + App de escritorio | Riesgo técnico: migración SQL Firebase requirió esfuerzo extra. Priorizamos el núcleo del POS. |
| 2 | Cálculo de IVA | IVA + descuentos antes del IVA | Retroalimentación SII: normativa exige descuento sobre subtotal. Ajuste validado técnicamente. |
| 3 | Integración con pasarelas | Pendiente (futuro) | Priorización de valor: cumplimiento tributario > pagos digitales. |

Diapositiva 15: Pruebas y calidad

| Tipo | Método/herramienta | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Funcional | Casos CP01 a CP07 (Firebase Emulator + manual) | 100% aprobados |
| Seguridad | Simulación XSS/inyección (OWASP ZAP) | 0 vulnerabilidades |
| Rendimiento | Lighthouse + pruebas manuales | Catálogo: 1.8s; cierre de venta: 0.9s |
| Usabilidad | Test con 3 dueños de locales reales | Interfaz intuitiva, cero errores operativos |