# OBJETIVOS DE LOS SPRINTS

Proyecto APT – Fase 2

Asignatura: Capstone (PTY4614_002D)

Sprint: #1 –  #7

Duración: Semana 3 – Semana 9

Equipo: Fernanda Monsalve Luco - Matías Gutierrez

Fecha: 06 de noviembre de 2025

Directorio de equipo	2

Sprint 1 – Semana 3	3

Objetivos	3

Sprint 2 – Semana 4	4

Objetivos	4

Sprint 3 – Semana 5	5

Objetivos	5

Sprint 4 – Semana 6	6

Objetivos	6

Sprint 5 – Semana 7	7

Objetivos	7

Sprint 6 – Semana 8	8

Objetivos	8

Sprint 7 – Semana 9	9

Objetivos	9

Aprobación General	10

| # Directorio de equipo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Nombre | Rol | Ubicación |
|  | Persona | Gestión de proyectos | Lugar |
|  | Persona | Ingeniería | Lugar |
|  | Persona | Diseño | Lugar |
|  | Persona | Ventas | Lugar |

# Sprint 1 – Semana 3

## Objetivos

| ID | Objetivos | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- |
| OS-01 | Migrar el backend de Express/SQL a Firebase (Firestore + Auth). | - Proyecto Firebase configurado |
|  |  | - Colecciones iniciales definidas |
|  |  | - Autenticación funcional con email/contraseña |
|  |  | - Reglas de seguridad básicas implementadas |
| OS-02 | Actualizar los prototipos en Figma con el nuevo flujo de autenticación basado en roles. | - Pantallas de login, selección de rol y redirección post-login |
|  |  | - Comentarios explicando la lógica de roles |
|  |  | - Enlace compartido con permisos de “comentario” |
| OS-03 | Crear el repositorio inicial en GitHub con estructura base (/docs,/src,README). | - Estructura de carpetas clara |
|  |  | -.gitignore, licencia y guía de contribución básica |
|  |  | - Acceso compartido con el equipo y docente |

Aprobado por: Product Owner (Fernanda Monsalve Luco)

Contexto: Respuesta a dificultades técnicas con SQL local y alineación con competencias de “Gestionar proyectos informáticos” (IL 2.2).

# Sprint 2 – Semana 4

## Objetivos

| ID | Objetivos | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- |
| OS-04 | Implementar autenticación con Firebase Auth y asignación de roles mediante custom claims. | - Roles:mesero,caja,admin |
|  |  | - Redirección automática post-login |
|  |  | - Manejo de errores (credenciales inválidas) |
| OS-05 | Proteger rutas en React según rol mediante AuthContext Protected Route. | - Solo admin accede a gestión de productos |
|  |  | - Mesero no ve módulo de caja |
|  |  | - Usuarios no autenticados redirigidos a/login |
| OS-06 | Redactar documento de arquitectura técnica (stack, decisiones, diagrama). | - Stack tecnológico definido (React + Firebase) |
|  |  | - Justificación de migración a Firebase |
|  |  | - Diagrama de arquitectura en Draw.io o Excalidraw |

Aprobado por: Product Owner

Notas: Se prioriza seguridad y separación de responsabilidades por rol, en respuesta a retroalimentación docente.

# Sprint 3 – Semana 5

## Objetivos

| ID | Objetivos | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- |
| OS-07 | Desarrollar interfaz de caja: agregar productos, ver carrito, calcular total. | - Búsqueda/filtro de productos |
|  |  | - Cálculo automático: subtotal, IVA (19%), total |
|  |  | - Integración con colección productos de Firestone |
| OS-08 | Conectar módulo de caja a Firestore: lectura de productos y escritura de pedidos. | - Pedidos guardados con timestamp, estado “pendiente” y datos del cajero |
|  |  | - Uso de write Batch para atomicidad |
|  |  | - Validación de campos obligatorios |

Aprobado por: Product Owner

Enfoque: Validación temprana de cálculos tributarios (IVA 19%), como solicitado por el docente.

# Sprint 4 – Semana 6

## Objetivos

| ID | Objetivos | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- |
| OS-09 | Implementar colección inventario en Firestore y reglas de seguridad. | - Cada producto tiene stock |
|  |  | - Solo admin puede ajustar stock manualmente |
|  |  | - Reglas de seguridad por rol en Firestore |
| OS-10 | Actualizar inventario al registrar o cancelar pedidos. | - Stock disminuye al registrar venta |
|  |  | - Stock se restaura al cancelar/revertir |
|  |  | - Uso de transacciones para evitar inconsistencias |
| OS-11 | Ejecutar casos de prueba CP-05 a CP-07 (inventario y reversión). | - Resultados registrados en hoja de pruebas |
|  |  | - Validación de atomicidad y rollback |

Aprobado por: Product Owner

Alineación: Refuerza la calidad del sistema (IL 1.2) y la integridad de los datos.

# Sprint 5 – Semana 7

## Objetivos

| ID | Objetivos | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- |
| OS-12 | Garantizar que el módulo de caja calcule correctamente IVA (19%) y descuentos. | - Subtotal, IVA y total coinciden con cálculos manuales |
|  |  | - Descuentos se aplican antes del IVA (normativa chilena) |
|  |  | - Validado con al menos 5 escenarios distintos |
| OS-13 | Asegurar que el inventario se actualice de forma atómica y segura. | - Uso de write Batchen Firestore |
|  |  | - Al registrar una venta, el stock disminuye |
|  |  | - Al revertir una venta reciente (<1 hr), el stock se restaura |
| OS-14 | Postergar el desarrollo de reportes avanzados y reforzar la estabilidad del flujo principal. | - Tarjetas de reportes movidas a “Won’t have this sprint” |
|  |  | - Prueba de extremo a extremo del flujo: login → mesero → caja → inventario |

Aprobado por: Product Owner

Justificación: Priorización basada en retroalimentación docente: “estabilidad de caja antes que funcionalidades secundarias”.

# Sprint 6 – Semana 8

## Objetivos

| ID | Objetivos | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- |
| OS-15 | Integrar todos los módulos y realizar prueba de extremo a extremo. | - Flujo completo: login → mesero toma pedido → caja paga → inventario actualizado |
|  |  | - Todos los roles validados |
| OS-16 | Corregir bugs críticos identificados en pruebas. | - Priorización de errores de cálculo o pérdida de datos |
|  |  | - Validación post-corrección |

Aprobado por: Product Owner

Enfoque: Asegurar la entrega de un incremento estable y funcional para la Fase Final.

# Sprint 7 – Semana 9

## Objetivos

| ID | Objetivos | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- |
| OS-17 | Redactar y formatear informe de avance (Fase 2). | - Incluir abstract (es/ing), ajustes, metodología, evidencias y conclusiones |
|  |  | - Formato Duoc UC (Arial 12, interlineado 1.5, portada, etc.) |
| OS-18 | Subir todas las evidencias a GitHub con los nombres correctos. | -Archivos:INFORME_FASE2_...docx,docs/plan_pruebas_v2.pdf, capturas, etc. |
|  |  | - Commits atribuidos por autor |
| OS-19 | Verificar equidad en contribuciones del equipo. | - Historial de commits muestra participación balanceada |
|  |  | - Asignación clara de tareas en Trello |

Aprobado por: Product Owner

Propósito: Entrega sumativa coherente, trazable y alineada con los indicadores de evaluación.

# Aprobación General

Este documento resume los objetivos alcanzables, medibles y alineados con las metas del producto en cada sprint del Proyecto APT FASTPOS. Cada sprint responde a la retroalimentación docente, a los principios de la metodología ágil y a los estándares del perfil de egreso de Duoc UC.

Aprobado por: Fernanda Monsalve Luco

Product Owner – Project FASTPOS

Fecha: 06 de noviembre de 2025