# PLANIFICACIÓN ÁGIL DEL PROYECTO APT

Proyecto: FASTPOS

Asignatura: Capstone (PTY4614_002D)

Estudiantes: Fernanda Monsalve Luco y Matías Gutiérrez

Metodología: Scrum (sprints semanales)

Enfoque de Planificación Ágil	3

Estructura de Planificación	3

Planificación a Nivel de Producto	3

Backlog del Producto:	3

Roadmap de Releases:	3

Planificación a Nivel de Sprint	4

Cada sprint incluye:	4

Adaptaciones Basadas en Retroalimentación	5

Dificultades técnicas:	5

Validación de calidad:	5

Evidencia de Cumplimiento de Principios Ágiles	5

Conclusión	6

# Enfoque de Planificación Ágil

En el desarrollo del Proyecto APT FASTPOS, se ha adoptado una planificación ágil basada en Scrum, priorizando la adaptabilidad, la entrega continua de valor y la respuesta oportuna a la retroalimentación (docente y técnica).

Se ha eliminado la planificación predictiva rígida a largo plazo. En su lugar, se mantiene:

- Un Backlog del Producto dinámico, priorizado y revisado semanalmente.

- Sprints semanales con objetivos específicos, medibles y alineados con los requerimientos críticos.

- Un plan de releases flexible, ajustado iterativamente según los aprendizajes y obstáculos técnicos.

- Esto permite responder ágilmente a dificultades (como la migración de SQL a Firebase) sin comprometer la calidad ni la entrega funcional.

# Estructura de Planificación

## Planificación a Nivel de Producto

### Backlog del Producto:

- Priorizado con técnica MoSCoW (Must, Should, Could, Won’t).

- Actualizado continuamente con base en retroalimentación docente y validación técnica.

- Contiene historias de usuario con criterios de aceptación claros y estimación en puntos de historia.

### Roadmap de Releases:

- Fase 2 (Semana 9): Sistema funcional con autenticación, caja estable, inventario atómico y pruebas validadas.

- Fase Final (Semana 12): Integración de reportes, reCAPTCHA y optimización UX.

- No se fija funcionalidad rígida más allá del sprint actual, garantizando flexibilidad.

## Planificación a Nivel de Sprint

### Cada sprint incluye:

| Actividad | Descripción | Duración |
| --- | --- | --- |
| Reunión de Planificación del Sprint | Definición de objetivos, selección de ítems del backlog y asignación de tareas | Inicio del sprint (1 hora) |
| Daily Scrum | Revisión de avances, bloqueos y coordinación diaria (vía Discord o WhatsApp) | 15 minutos diarios |
| Desarrollo e Integración | Implementación, pruebas unitarias y commits diarios en GitHub | Durante toda la semana |
| Revisión de Sprint | Demostración del incremento funcional y retroalimentación | Final del sprint (30 min) |
| Retrospectiva | Evaluación del proceso y mejora continua | Final del sprint (30 min) |

Todos los sprints han sido gestionados mediante el tablero Trello “FASTPOS-DESKTOP”, con columnas: Sprint X – semana Y, To do, In progress, Done.

# Adaptaciones Basadas en Retroalimentación

La planificación ha sido ajustada en respuesta a:

### Dificultades técnicas:

- Migración de backend de Express/SQL a Firebase (Firestore + Auth) en el Sprint 1, ante problemas de sincronización local.

- Retroalimentación docente:

- En el Sprint 5, se postergó el desarrollo de reportes y se reforzó la estabilidad del módulo de caja (IVA, descuentos, atomicidad).

### Validación de calidad:

- Se amplió el Plan de Pruebas con casos CP-01 a CP-07 y se integró Firebase Emulator para pruebas sin impacto en producción.

- Estos cambios demuestran un ciclo de mejora continua y una planificación centrada en el valor real para el usuario.

# Evidencia de Cumplimiento de Principios Ágiles

| Principio ágil (manifiesto) | Aplicación en FatsPos |
| --- | --- |
| Entregar software que funcione frecuentemente | Incremento funcional entregado cada semana (login → caja → inventario → pruebas de extremo a extremo). |
| Aceptación de cambios, incluso tardíos | Cambio de stack tecnológico en Sprint 1 y re-priorización en Sprint 5. |
| Colaboración diaria entre equipos | Daily scrums virtuales, commits diarios en GitHub, asignación clara de tareas en Trello. |
| Atención continua a la excelencia técnica | Uso de write Batch, reglas de seguridad en Firestore, componentes reutilizables en React. |

# Conclusión

La planificación ágil aplicada en el Proyecto APT FASTPOS cumple con los estándares de Scrum y con los indicadores del perfil de egreso de Duoc UC, especialmente la competencia IL 2.2: Gestionar proyectos informáticos.

Al eliminar la planificación predictiva rígida y adoptar un enfoque iterativo y empírico, el equipo ha logrado:

- Entregar incrementos funcionales continuos

- Responder eficazmente a obstáculos técnicos

- Validar cada funcionalidad con pruebas reales

- Mantener un ritmo sostenible y colaborativo

Este enfoque garantiza no solo la viabilidad del proyecto, sino también su calidad, escalabilidad y alineación con buenas prácticas de la industria.