# REPORTE DE RETROALIMENTACIÓN DE LOS SPRINTS

Proyecto APT – FASTPOS

Asignatura: Capstone (PTY4614_002D)

Estudiantes: Fernanda Monsalve Luco y Matías Gutiérrez

Fecha de generación: 06 de noviembre de 2025

Propósito del Documento	3

Retroalimentación por Sprint	3

Sprint 1 – Semana 3	3

Incremento entregado:	3

Acciones derivadas:	3

Sprint 2 – Semana 4	3

Incremento entregado:	3

Acciones derivadas:	4

Sprint 3 – Semana 5	4

Incremento entregado:	4

Acciones derivadas:	4

Sprint 4 – Semana 6	4

Incremento entregado:	4

Retroalimentación del stakeholder:	4

Acciones derivadas:	5

Sprint 5 – Semana 7	5

Incremento entregado:	5

Retroalimentación del stakeholder:	5

Acciones derivadas:	5

Sprint 6 – Semana 8	5

Incremento entregado:	5

Retroalimentación del stakeholder:	5

Acciones derivadas:	5

Sprint 7 – Semana 9	6

Incremento entregado:	6

Retroalimentación del stakeholder:	6

Acciones derivadas:	6

Hallazgos Comunes y Lecciones Aprendidas	6

Aprobación	7

Este reporte ha sido revisado y aprobado por:	7

# Propósito del Documento

Este reporte recopila los resultados presentados en las reuniones de revisión de sprint y la retroalimentación recibida de stakeholders clave (principalmente el docente evaluador). Su objetivo es:

- Documentar lo logrado en cada incremento.

- Registrar puntos críticos identificados.

- Proponer acciones correctivas o de mejora para futuros sprints.

- Asegurar trazabilidad entre ajustes, retroalimentación y planificación ágil.

# Retroalimentación por Sprint

## Sprint 1 – Semana 3

### Incremento entregado:

- Migración del backend a Firebase (Auth + Firestore).

- Estructura inicial en GitHub (/docs, /src, README).

- Prototipos actualizados en Figma con nuevo flujo de autenticación.

- Retroalimentación del stakeholder (docente):

“La migración a Firebase es una decisión acertada para reducir la complejidad operativa y facilitar el trabajo colaborativo. Aseguren que las reglas de seguridad en Firestore estén bien definidas desde el inicio.”

### Acciones derivadas:

- Añadir checklist de seguridad en tarjetas de Firestore.

- Documentar reglas de acceso por rol en el informe de arquitectura.

## Sprint 2 – Semana 4

### Incremento entregado:

- Autenticación con Firebase Auth y roles (mesero, caja, admin).

- Rutas protegidas en React usando AuthContext y ProtectedRoute.

- Retroalimentación del stakeholder:

“Buen manejo de roles y protección de rutas. Recomiendo probar con usuarios reales en los tres roles para validar la experiencia de usuario.”

### Acciones derivadas:

- Agregar al plan de pruebas casos específicos por rol.

- Incluir flujos visuales en Figma para cada perfil.

## Sprint 3 – Semana 5

### Incremento entregado:

- Interfaz funcional de caja: cálculo automático de subtotal, IVA (19%) y total.

- Conexión con Firestore para lectura de productos y escritura de pedidos.

- Retroalimentación del stakeholder:

“El cálculo del IVA debe seguir estrictamente la normativa chilena: descuentos se aplican sobre el subtotal, antes del IVA. Validar esto con casos de prueba reales.”

### Acciones derivadas:

- Corrección de fórmula de descuentos en el componente de caja.

- Creación de casos de prueba CP-01 a CP-04 (IVA y descuentos).

## Sprint 4 – Semana 6

### Incremento entregado:

- Colección inventario en Firestore.

- Actualización atómica de stock usando writeBatch.

- Pruebas de reversión de ventas.

### Retroalimentación del stakeholder:

“Excelente manejo de atomicidad y rollback. Aseguren que las pruebas cubran escenarios de fallo parcial (ej.: caída de red durante el registro).”

### Acciones derivadas:

- Incluir pruebas con Firebase Emulator para simular fallos.

- Añadir checklist de “integridad de datos” en historias de inventario.

## Sprint 5 – Semana 7

### Incremento entregado:

- Validación final de cálculos tributarios (IVA y descuentos).

- Estabilización del flujo de caja.

- Postergación del módulo de reportes.

### Retroalimentación del stakeholder:

“Priorizar la estabilidad del módulo de caja es una decisión correcta. No avancen a reportes hasta que los cálculos estén 100% validados.”

### Acciones derivadas:

- Mover tarjetas de reportes a “Won’t have this sprint”.

- Ejecutar pruebas cruzadas entre ambos integrantes.

## Sprint 6 – Semana 8

### Incremento entregado:

- Integración de todos los módulos (login → mesero → caja → inventario).

- Corrección de bugs críticos.

- Integración de reCAPTCHA.

### Retroalimentación del stakeholder:

“El flujo completo funciona correctamente. Recomiendo incluir reCAPTCHA en login para fortalecer la seguridad, especialmente si se abre a más usuarios.”

### Acciones derivadas:

- Implementar reCAPTCHA v3 en el formulario de login.

- Documentar buenas prácticas de seguridad en el manual de usuario.

## Sprint 7 – Semana 9

### Incremento entregado:

- Informe de avance (Fase 2).

- Evidencias subidas a GitHub con nombres estandarizados.

- Verificación de equidad en commits.

### Retroalimentación del stakeholder:

“Entrega sumativa completa, bien documentada y técnicamente sólida. El trabajo en equipo es equitativo y las evidencias cumplen con los estándares del perfil de egreso.”

### Acciones derivadas:

- Mantener el ritmo de trabajo para la Fase Final.

- Iniciar diseño de interfaz para reportes en Sprint 8.

# Hallazgos Comunes y Lecciones Aprendidas

| Categoría | Hallazgo | Acción preventiva futura |
| --- | --- | --- |
| Técnico | Dificultad inicial con SQL local | Validar stack tecnológico en sprint 0 |
| Calidad | Confusión en orden de cálculo (descuentos vs IVA) | Incluir checklist de normativa tributaria en cada historia de caja |
| Comunicación | Asignación ambigua de tareas | Usar asignación explícita en Trello + daily scrum diario |
| Seguridad | Reglas de Firestore incompletas en etapas tempranas | Aplicar modelo de amenazas simple desde el sprint 1 |

# Aprobación

## Este reporte ha sido revisado y aprobado por:

- Product Owner: Fernanda Monsalve Luco

- Stakeholder clave: Docente asignado (retroalimentación documentada en reuniones semanales)

Estado: Aprobado – Listo para archivo en /docs/retroalimentacion_sprints.pdf