- Propone ajustes al Proyecto APT considerando dificultades, facilitadores y retroalimentación

Durante la Fase 2, identifiqué dificultades técnicas al integrar Node.js con una base de datos SQL local, lo que generaba inconsistencias al probar el sistema en equipo desde distintos entornos. La retroalimentación docente fue clara: debía priorizar la validación de cálculos tributarios (IVA al 19% y descuentos aplicados antes del IVA, según normativa chilena) antes de avanzar a funcionalidades secundarias como reportes.

Como facilitadores, conté con dominio previo de React y Firebase, y con herramientas colaborativas como GitHub, Figma y Trello.

En respuesta, realicé tres ajustes clave:

- Migración del stack tecnológico a Firebase (Firestore + Authentication), eliminando dependencias locales y mejorando la estabilidad del entorno de desarrollo.

- Planificación del Sprint 5: postergué el módulo de reportes y reforcé la estabilidad del módulo de caja e inventario.

- Ampliación del plan de pruebas para incluir casos específicos: CP-01 a CP-07, validando IVA, descuentos y reversión atómica de inventario mediante write Batch.

Todos estos ajustes fueron justificados técnicamente y validados con el docente.

- Aplica una metodología que permite el logro de los objetivos propuestos, de acuerdo a los estándares de la disciplina

Mantengo la metodología Scrum con sprints semanales, daily scrums virtuales, backlog priorizado en Trello y revisiones al final de cada sprint. Este enfoque me ha permitido entregar incrementos funcionales estables (login con roles, caja, gestión de pedidos, inventario) y adaptarme eficazmente a los cambios técnicos.

La metodología está alineada con los estándares de la industria y con la competencia del perfil de egreso “Gestionar proyectos informáticos” (IL 2.2). Todos los objetivos planificados para la semana 7 han sido cumplidos o ajustados con control, sin pérdida de valor.

- Genera evidencias que dan cuenta del avance del Proyecto APT, de acuerdo a los estándares definidos por la disciplina

He generado evidencias en las tres dimensiones requeridas:

- Documentación:

  - Prototipos actualizados en Figma con flujos por rol (mesero, caja, admin).

  - Plan de pruebas v2 con casos CP-01 a CP-07, ejecutados y validados.

- Programación:

  - Módulos funcionales en React: autenticación, caja, gestión de pedidos.

  - Conexión a Firestore con write Batch para atomicidad en operaciones.

- Almacenamiento de datos:

  - Colecciones implementadas: usuarios, productos, ventas, inventario.

  - Reglas de seguridad por rol en Firestore.

Todas las evidencias cumplen con estándares de la industria: nomenclatura clara, estructura modular, componentes reutilizables y control de versiones en GitHub con commits atribuidos.

- Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del informe de avance y final de acuerdo a estándares definidos por la disciplina

Mi informe demuestra los siguientes indicadores de calidad del Perfil de Egreso:

- IL 1.2: Aplicó pruebas de validación (plan de pruebas ejecutado con CP-01 a CP-07).

- IL 2.2: Controlar el proyecto con ajustes ágiles sin afectar la entrega.

- IL 3.2: Implementó un modelo de datos escalable en Firestore.

- IL 4.1 y 4.2: Construyó e integró componentes de software con técnicas sistemáticas (Context API, write Batch, reglas de seguridad).

- Abstract (English)

During Phase 2 of the APT project FASTPOS, technical challenges emerged when integrating an Express-based backend with a local SQL database, causing inconsistencies in collaborative development. In response, a strategic migration to the Firebase ecosystem (Firestore + Authentication) was implemented, simplifying the architecture and enhancing development stability. Following instructor feedback, priority was given to validating tax calculations—specifically 19% VAT and discounts applied before VAT, in compliance with Chilean regulations—and ensuring atomic inventory operations using writeBatch. The Scrum methodology was applied through weekly sprints, enabling the delivery of functional increments and agile adaptation to changes. Generated evidence—including Figma prototypes, an executed test plan (CP-01 to CP-07), modular React code, and a scalable Firestore data model—meets industry standards and aligns with Duoc UC’s graduate profile quality indicators.

Conclusions:

This phase confirmed that adaptability is essential in software development. The initial architecture, though functional in isolation, proved unsustainable in a collaborative context. Migrating to Firebase not only resolved synchronization issues but also accelerated feature implementation. By focusing on core business logic—accurate VAT calculation, compliant discount application, and atomic inventory updates—I ensured the system’s reliability and legal alignment. The use of Scrum allowed for continuous delivery, rapid feedback incorporation, and transparent progress tracking. All evidence produced reflects industry best practices in data modeling, component-based development, and systematic testing (IL 1.2, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2). I am confident that FASTPOS now has a solid, scalable foundation ready for final enhancements.

Reflection:

Phase 2 taught me that technical decisions must always consider team dynamics and real-world constraints. My initial assumption—that a local SQL setup would be sufficient—failed to account for distributed development. This misstep became a valuable lesson in cloud-native thinking. I also deepened my understanding of regulatory compliance: in Chile, discounts are applied before VAT, and even minor calculation errors can compromise a business’s legal standing. Using writeBatch for inventory operations reinforced the importance of data integrity. Most importantly, I learned that agility isn’t just about speed—it’s about responding wisely to feedback, reprioritizing when needed, and delivering value incrementally. These insights will shape not only the Final Phase of FASTPOS but also my future work as a software engineer.